## 数据库综合管理平台项目会议纪要

|  |  |
| --- | --- |
| 时间： | 10月7日 - 10月31日 |
| 参与人员： | 左永宏、陈秋丰、彭辉、徐刚、米芸宏、赵矣桥、王鑫洋 |
| 会议内容： | 工作总结：  架构师团队：  1.完成整体架构设计，使用微服务作为整体技术方案  2.整理项目需求文档  3.完成github代码库搭建  4.完成jira问题跟踪搭建  5.完成测试环境搭建  6.完成成都4个人招聘开发团队  开发团队：   1. 完成基础casdoor实现单点登录 2. 完成dolphinscheduler任务方案测试 3. 完成datax作为主数据架构集成 4. 完成主数据管理（mdm）基础功能30% 5. 熟悉数据库纳管平台需求 6. 熟悉整体架构设计 |

记录人：彭辉

研发负责人：左永宏

日期：2023.10.31