## 数据库综合管理平台项目会议纪要

|  |  |
| --- | --- |
| 时间： | 11月20日 - 11月24日 |
| 参与人员： | 左永宏、陈秋丰、彭辉、徐刚、米芸宏、赵矣桥、王鑫洋 |
| 会议内容： | 本周总结：  架构师团队   1. 完成SQL审核原型设计。 2. 完成招聘。----前端人员已到位；后端能确定3位，下周已还得复试一位，下周还得继续招聘。 3. 完成可研报告修改。   开发团队  1. 集成监控模块。  2. 完成SQL审核数据模型设计。  3. 开始做SQL 审核规则、规则模板、手动审核 SQL 、审核通用配置模块的服务端功能开发。  4. SQL 审核的前端页面开发进行中。  5. 完成告警指标功能。 |

记录人：彭辉

研发负责人：左永宏

日期：2023.11.24