## 数据库综合管理平台项目进度报告

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 数据库综合管理平台 | | | 负责人： | 左永宏 |
| 项目阶段： | 研发阶段 | 起止日期： | 2023.9.11 - 2024.5.30 | 报告时间： | 2023.12.01 |
| 项目的进展情况：（是否按计划完成进度，哪些工作落后或领先于计划，风险情况的总结、必要的分析报告）  1： 按计划完成了SQL审核架构集成，以及mysql审核20%主要功能模块。  2： 按计划完成了数据库监控架构集成，以及mysql监控30%主要功能模块。  3： 按计划完成了SQL审核、数据库监控30%的模型设计。  4： 按计划完成了告警模块集成。以及功能实现20%。  5： 按计划完成了系统管理80%功能。  6： 按计划完成了数据源管理，监控展示、数据库巡检、模版配置、介质管理、sql审核功能原型设计。 | | | | | |
| 导致延缓的原因和拟采取的措施： | | | | | |
| 需要公司提供的资源或帮助： | | | | | |
| 研发中心意见（签署具体意见）：  签字：  年 月 日 | | | | | |
| 研发负责人意见：  签字：  年 月 日 | | | | | |