## 数据库综合管理平台项目进度报告

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 数据库综合管理平台 | | | 负责人： | 左永宏 |
| 项目阶段： | 需要设计阶段 | 起止日期： | 2023.9.11 - 2024.5.30 | 报告时间： | 2023.10.31 |
| 项目的进展情况：（是否按计划完成进度，哪些工作落后或领先于计划，风险情况的总结、必要的分析报告）   1. 完成整体架构设计，使用微服务作为整体技术方案 2. 整理需求文档 3. 基础casdoor实现单点登录 4. 完成项目设计文档 5. 完成dolphinscheduler任务方案测试 6. 完成github代码库搭建 7. 完成jira问题跟踪搭建 8. 完成测试环境搭建 9. 研发团队完成主数据管理（mdm）基础功能30% 10. 完成成都4个人招聘 | | | | | |
| 导致延缓的原因和拟采取的措施： | | | | | |
| 需要公司提供的资源或帮助： | | | | | |
| 研发中心意见（签署具体意见）：  签字：  年 月 日 | | | | | |
| 研发负责人意见：  签字：  年 月 日 | | | | | |