## 数据库综合管理平台项目会议纪要

|  |  |
| --- | --- |
| 时间： | 11月27日 - 12月1日 |
| 参与人员： | 左永宏、陈秋丰、彭辉、徐刚、米芸宏、赵矣桥、王鑫洋、宴国坤 |
| 会议内容： | 本周总结：  架构师团队  1. 讨论完成了数据库安装部署的整体设计思路，总的思路是先配置模板作为PlayBook，根据配置的PlayBook来执行对应的脚本从而支撑多种数据库的安装部署。  2. 完成数据库巡检原型设计。  3. 与研发团队沟通设计思路，讨论原型设计。  4. 新增了服务器资源，可以满总多种数据库的安装需求。  5. 本周新入职前端开发人员一人，服务端面试 7 人，下周一拟录用入职 2 人。  开发团队  1. 完成告警平台抽出作为一个独立的服务，可以接收其它服务的告警通知  2. 完成数据库监控图表展示时间可以选择，多个图表展示时根据页面的缩放比例进行自适应  3. 完成 SQL 审核规则、规则模板、手动审核 SQL 、审核通用配置模块的服务端开发  4. SQL 审核的前端页面开发目前处于进行中。  5. 设计数据库安装部署模板的数据库模型。 |

记录人：彭辉

研发负责人：左永宏

日期：2023.12.01